1
3

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 488-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого 
оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій

	Найменування заходу
	Відповідальні за виконання
	Строк
виконання

	1. Розроблення та затвердження технічних вимог до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення
	МВС
ДСНС
	жовтень 2018 р.

	2. Розроблення рекомендацій щодо проектування та розрахунку зони впевненого прийому звукового сигналу небезпеки “Увага всім”
	ДСНС
	—“—

	3. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно- правового акта щодо використання телекомунікаційних мереж загального користування в умовах надзвичайних ситуацій (внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 “Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану”)
	Адміністрація Держспецзв’язку
	листопад 2018 р.

	4. Розроблення та затвердження інструкції щодо практик чи процедур проектування, дослідження, введення в експлуатацію, у процесі експлуатації та технічного обслуговування (супроводження) автоматизованих систем централізованого оповіщення
	МВС
ДСНС
	грудень 2018 р.

	5. Розроблення положень про територіальні, місцеві системи централізованого оповіщення 
	обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	грудень 2019 р.

	6. Проведення реконструкції загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення:
	
	

	1) розроблення нормативно-технічної документації: 
	
	

	технічного завдання на проведення реконструкції загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення
	ДСНС
	червень 2019 р.

	технічного проекту на проведення реконструкції загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення
	—“—
	жовтень 2019 р.

	2) створення комплексної системи захисту інформації загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення
	ДСНС 
Адміністрація Держспецзв’язку
обласні та Київська міська держадміністрації
	грудень 2022 р.

	3) оснащення державної системи пунктів управління програмно-апаратними комплексами загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення
	ДСНС
обласні та Київська міська держадміністрації
	—“—

	4) проведення дослідної експлуатації загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення
	—“—
	серпень 2023 р.

	5) введення в експлуатацію загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення 
	—“—
	грудень 2023 р.

	7. Створення дослідного зразка територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення:
розроблення нормативно-технічної документації на створення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення
	ДСНС
Львівська, Харківська обласні та Київська міська держадміністрації
	червень 2019 р.

	
	
	

	впровадження дослідного зразка територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення
	
	червень 2020 р.

	проведення дослідної експлуатації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення
	
	грудень 2020 р.

	8. Реконструкція територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення: 
	облдержадміністрації 
	грудень 2023 р.

	впровадження (створення, модернізація, вдосконалення) територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення в областях
	
	

	введення в експлуатацію територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення
	
	

	9. Реконструкція місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення:

впровадження (створення, модернізація, вдосконалення) місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення 
	органи місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—

	
	
	

	введення в експлуатацію місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення
	
	


_____________________
